一、项目核心信息

完成三项非功能需求，每项非功能需求需搭配有合理依据的软件架构设计方案。

二、项目进度与流程

开发方法：采用敏捷方法（Scrum），至少包含 3 个冲刺周期，每周至少 1 次站会，需使用燃尽图跟踪进度。

冲刺阶段安排

冲刺 1（第 2-5 周）：制定用户故事、设计架构以满足非功能需求、编码、测试、评审、识别与解决技术债务。

冲刺 2（第 6-9 周）：涵盖冲刺 1 所有活动，新增代码质量优化。

冲刺 3（第 10-13 周）：涵盖冲刺 2 所有活动，新增自动化测试、调试与维护支持，完成项目收尾、展示、视频制作及报告撰写。

代码管理：团队需在代码仓库（如 Github）维护项目，记录每周活动，作为最终报告的活动证明。

三、评分与交付要求

展示与演示视频（5%）：展示需涵盖项目背景、动机、核心技术问题、相关工作回顾、挑战与解决方案、创新点、实证评估等；视频需演示软件关键端到端使用场景、开发流程及改进点，聚焦创新特色，不包含未来增强功能。

最终报告（20%）：核心考察技术创新与创造性（无创新者无法获得 A+/A/A-）、报告组织与可读性、系统设计与实现、测试与评估、先进软件工程流程的应用及自我反思、仓库中的每周证据等。

核心模块说明：解决方案需含算法、图表、代码清单及示例演示；评估部分需验证解决方案效果并与现有工具对比。

四、项目开发建议与禁忌

开发建议：避免开发全功能工具（12 周周期内难以完成）；建议基于开源项目或支持插件开发的项目起步，优先选择与研究论文相关的工具，实现原创或改进算法；可开发为独立工具、Web 服务、浏览器插件等，编程语言不限。

可选开发方向：改进现有任务（提升准确性、效率等）、降低现有工具的使用门槛、扩展现有工具功能、转换现有工具的适用场景（如静态 / 动态分析转换），或提出自主创新想法。

禁忌项目：禁止开发电商系统、图书馆借阅系统、机器学习模型、模型训练脚本等非软件工程工具类项目。